|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:Начальник отдела архитектуры, строительства и земельных отношений\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Г. Сигаев«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. | УТВЕРЖДАЮ:Глава администрации Центрального административного округа города Омска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.И. Дмитриенко«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

**Многоконтурный проект**

**«ИЗУМРУДНЫЙ»**

комитета ТОС «Центральный-8»

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель, куратор проекта:Комитет ТОС «Центральный-8»Председатель Дюсембина С.С. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. (подпись)  |
| Разработка архитектурно-ландшафтного дизайна:Главный агроном города Омска Цыганова Г.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. (подпись)  |
| Художественная разработка и выполнение элементов проекта:Куркин А.Н. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. (подпись)  |
| Информационная поддержка:Начальник отдела по организационным вопросам и связям с общественностью Чугунова А.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. (подпись)  |
| Инициаторы, исполнитель:Кондратьев А.В. квартальный округа №71, инициативная группа жителей | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. (подпись)  |

2018 г.

Многоконтурный проект «ИЗУМРУДНЫЙ» по обустройству трех мини-скверов на пересечении улиц 5, 6, 7 Северные с улицей Волховстроя в Центральном административном округе города, основанный на общественных инициативах.

Пилотный проект сформирован в рамках федеральной программы «Современная городская среда» на основании Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 года № 169 и Постановления Администрации города Омска от 01.09.2014 года № 1142-п об утверждении концепции развития территории города Омска согласно модели «ГОРОД-САД» на период 2014-2025 годов

**1. Общая характеристика проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта | Организация благоустройства территории квартала №71 Центрального административного округа города Омска |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Многоконтурный проект «ИЗУМРУДНЫЙ» по обустройству трех мини-скверов на пересечении улиц 5, 6, 7 Северные с улицей Волховстроя. Муниципальная территория малоэтажной жилой застройки  |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | Да  |
| Площадь на которой реализуется проект, кв.м. | 1500  |
| Цель и задачи проекта | **Цель проекта:**Организация художественно-декоративного оформления общественной территории с использованием ландшафтного дизайна, формирование экологической культуры, развитие озеленённых территорий города.**Задачи проекта:**- преобразовать и благоустроить общественную территорию, расположенную на стыке двух округов – Центрального и Советского;- развивать инициативы и творчества жителей города через организацию социально значимой деятельности;- воспитание экологической культуры и экологического сознания жителей города;- развивать добровольчество, благотворительную деятельность- улучшить экологическую обстановку в городе путем озеленения территории. |
| Руководитель, куратор проекта | ТОС «Центральный-8», председатель Дюсембина С.С. |
| Заявитель проекта | Кондратьев А.Е. – квартальный округа №71, инициативная группа жителей квартала №71 города Омска, Омской области  |
|  |  |
| Сроки реализации проекта | 10 лет, I этап 2014-2017, II этап 2018-2023 гг. |
| Общие расходы по проекту, руб. | Более 1 000 000 (средства жителей, предпринимателей) |
| Целевая группа, человек | 29 - численность жителей округа, подтвердивших участие в реализации проекта,108 - количество заинтересованных в реализации проекта,17039 – косвенно заинтересованных жителей территории действия ТОС «Центральный-8», старше 18 лет.  |

**2. Инициаторы проекта**

Инициатором проекта является инициативная группа жителей города Омска, ответственным за подачу предложения о включении благоустройства общественной территории частного сектора на пересечении улиц 5, 6, 7 Северные с улицей Волховстроя в программу «Город-сад» комитета ТОС «Центральный-8» является Кондратьев Александр Евгеньевич – квартальный округа №71.

Инициативная группа инициировала предложения о комплексном подходе развития общественной территории, использования ландшафтного дизайна, обустройства тротуаров и пешеходных дорожек, провела опрос жителей данной территории по вопросам благоустройства и выноса гаражей.

В ходе реализации проекта инициативная группа с привлечением жителей города будет принимать участие в весенне-осенней уборке территории, высадке газона, кустарников, деревьев ценных пород, обустраивать ближайшие придомовые территории, регулярно следить за чистотой и порядком на территории трех мини скверов.

**3. Описание проекта благоустройства базового сквера «Изумрудный» и двух мини-скверов «Хвойный» и «Цветной»**

1. Описание проблемы и ее актуальность для населения, проживающего на территории Центрального округа Омской области:

Территория скверов расположена в центральной части города, рядом с учебными заведеньями: Омский техникум высоких технологий машиностроения, средней общеобразовательной школой №6 и Омским отделением Общероссийского благотворительного фонда и имеет площадь более 1500 кв.м. Благоустройство данной территории имеет большое значение, так как на пересечение ул. 6-я Северная и ул. Волховстроя нет сквозного проезда для транспорта, взрослые и дети безопасно гуляют, любуются красивым ландшафтным дизайном.

На пересечении ул. 5-я Северная с ул. Волховстроя и ул.7-я Северная с ул. Волховстроя эстетически не привлекательны, на этой территории периодически возникают стихийные свалки. В настоящее время на данных территориях:

- установлены металлические гаражи, используемые не по назначению;

- асфальтовое покрытие тротуара имеет разрушенное состояние, заезжено;

- отсутствует освещение;

- прилегающая территория газона заросла порослью;

- система ливнестока разрушена.

Актуальность разработки многоконтурного проекта «Изумрудный» обуславливается тем, что находящийся в черте городской застройки озелененный участок расположен в центральной части города, рядом с учебными заведениями и включает в себя комплексный подход к решению задач по благоустройству и озеленению общественных территорий. Проект является инициативой самих жителей данной территории. Реализация проекта позволит воспитать подрастающее поколение уверенными в благоприятных изменениях в обществе, быть ответственными и трудолюбивыми.

В настоящее время на пересечении ул. 6-я Северная с ул. Волховстроя с 2014 года по 2017 год выполнены следующие работы:

- обустройство трех розариев с валунами (красно-белый мраморит);

- установлен металлический гриб «Старичок-боровичок»;

- обустройство площадки с твердым покрытием (камень златолит), установлен декоративный указатель (в форме руки), оформлены три околоствольных круга вокруг тополей;

- освещение тротуара тремя декоративными фонарями (металлические ладони);

- высажены деревья ценных пород (рябина, яблоня «Роялти», сосны);

- высажен газон более 800 кв.м.

- выполнены работы по устройству бетонного ливнестока 40 м., тротуара с твердым покрытием длинной 40 м.

2. Цели и задачи проекта

Цель проекта:

- организация художественно-декоративного оформления общественной территории с использованием ландшафтного дизайна, формирование экологической культуры, развитие озеленённых территорий города.

- развитие и стимулирование деловой и социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения.

Задачи проекта:

- преобразовать и благоустроить общественную территорию, расположенную на стыке двух округов – Центрального и Советского;

- развить инициативу и творчество жителей города через организацию социально значимой деятельности;

- воспитать экологическую культуру и экологическое сознания жителей города;

- развить добровольческую, благотворительную деятельность;

- улучшить экологическую обстановку в городе путем озеленения территории.

3. Мероприятия по реализации проекта

3.1. Закладка сквера «Хвойный» на пересечении ул. Волховстроя и ул. 5-я Северная возможна только после выноса 6-ти гаражей с пересечения ул. Волховстроя и ул. 5-я Северная, где силами жителей планируется выполнить:

- посадку сосен, туи, кустарников;

- установку МАФ (природного камня, валуна массой 3-4 т.);

- обустройство газона длиной 22 м., шириной 2,5 м., общей площадью - 55 кв.м.;

- установку МАФ с заливкой фундамента под постамент;

- высадку крупномерных деревьев (сосны) в количестве 5 штук;

- обустройство ливнестока длиной 28 м. с П-образным железобетонным лотком по ул. 5-я Северная (нечетная сторона) с входом в водоприемный колодец на ул. Волховстроя

- мощение тротуара тротуарной плиткой более 45 кв.м. на длину 28 м. при ширине 1,6 м.;

- расширение зеленой зоны вдоль тротуара по ул. Волховстроя (четная сторона) между ул. 5-я Северная и ул. 6-я Северная общей длиной 30 м. при ширине 2,5 м. с высадкой 5 пихт.

Необходимо обустройство ливнестока П-образным железобетонным лотком по ул. Волховстроя от ул.5-я Северная до ул. 6-я Северная (68 м.) (по решению данного вопроса идет согласование с Департаментом городского хозяйства).

После обустройства ливнестока жителями будет установлен пешеходный мостик на пересечении ул. Волховстроя и ул. 6-я Северная.

3.2. Закладка сквера «Цветной» возможна только после выноса 7-ми гаражей с пересечения ул. Волховстроя и ул. 7-я Северная, где планируется:

- высадка деревьев хвойных пород, рябины, декоративного кустарника;

- заливка фундамента под МАФы (сухие цветные деревья, природный камень);

- установка ограждения по периметру высотой 1 м.;

- по ул. 7-я Северная с четной стороны весной 2018 г. на газоне предполагается дополнительная высадка березы, рябины на месте сломанных и засохших деревьев.

3.3. На территории базового сквера «Изумрудный», расположенного на пересечении ул. Волховстроя и ул. 6-я Северная планируется:

- вывезти оставшийся грунт с территории общей площадью 100 кв.м.

- залить фундамент под МАФ 2х2 м. с установкой малой башни высотой 7-8 м.;

- обустроить клумбу с облицовкой природным камнем (златолит);

- высадить 5 рябин и 1 сосну

Основным доминантам проекта будет - установка «Изумрудной башни» высотой 12 м. со шпилем. Установка башни с зеленым куполом на примере сказочных героев Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» на фоне растущих многолетних зеленых пихт позволит детям окунуться в сказочный мир.

Дополнительно будут высажены деревья ценных пород: декоративная яблоня «Роялти», сосна, рябина, пихта, береза.

Общей сложностью количество деревьев растущих и высаженных по проекту составит более 70 шт.

**4.Ожидаемые результаты проекта.**

К практическим результатам в ходе реализации проекта следует отнести:

-

организация благоустроенной среды для жителей города, места для кратковременного отдыха, прогулок;

- улучшение экологической обстановки в городе, путем озеленения территории и изоляции ее от газов и пыли растительностью;

- восстановление асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны.

Положительный пример реализации общественных инициатив создаст стимул для органов ТОС к повышению активности населения в решении вопросов местного значения, повышению эффективности работы ТОС.

**5. Дальнейшее развитие проекта.**

Согласно Федеральному закону от 6.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу местной общественной организации – территориальное общественное самоуправление «Центральный-8» относится организация благоустройства территории действия ТОС. Местное самоуправление обеспечивает решение этих вопросов исходя из интересов населения, с учетом исторических и местных традиций.

Многоконтурный проект «ИЗУМРУДНЫЙ» по обустройству трех мини-скверов на пересечении улиц 5, 6, 7 Северные с улицей Волховстроя в Центральном административном округе города основанный на общественных инициативах, станет пилотным проектом и примером участия активных жителей в общественной жизни округа, города, региона.

В реализацию проекта задействованы органы местного самоуправления, органы государственной власти, предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, что позволит организовывать досуг населения, массовый отдых граждан, проведение выездных встреч по обмену опытом благоустройства общественных мест самими жителями на данной территории.

Реализация проекта будет освещаться в средствах массовой информации, на сайте www.ktosomsk.ru, «В контакте», «Одноклассники».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **План мероприятий** | **Сроки реализации** | **Ответственные за выполнение работ** |
| Подготовка, согласование технической документации  | Январь 2018 г. – ноябрь 2018 г. | Дюсембина С.С. |
| Базовый сквер «Изумрудный»Согласно п.3.3  | 2018 – 2022 гг | Кондратьев А.Е. |
| Базовый сквер «Хвойный»Согласно п.3.1. | 2018 – 2019 гг | Герман А.В., Стрелков Ю.А. |
| Базовый сквер «Цветной»Согласно п.3.2. | 2019 – 2023 гг. | Дубикин Д.В., Кондратьев А.Е. |